О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023

www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

ОДОБРЯВАМ!

/п.п./  Заличено на основание  чл. 2 от ЗЗЛД

_____________________

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Мирослав Митков Янчев

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:

„МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО

ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

гр. Златоград, 2019 г.

- Раздел І.

- Обща информация

- Възложител

Възложител на обществената поръчка е кметът на Община Златоград, публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, с адрес: Община Златоград, гр. Златоград, 4980, ул. „Стефан Стамболов” №1.

Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може да я изтегли от електронната преписка на обществената поръчка, създадена в Профил на купувача, за да изготви своята оферта. Електронният адрес на преписката за обществената поръчка е посочен в Обявата и в Информацията за публикувана обява.

С документацията се цели да се предостави необходимата информация на потенциалните участници, които ще подадат оферта в отговор на обявата, публикувана в Профила на купувача по реда на глава 26 от ЗОП, да им се даде възможност да се запознаят с условията за участие, за начина на избор на изпълнител на поръчката, както и за изискванията за изготвяне и предоставяне на офертите от тяхна страна в съответствие с принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Целта на документацията е всички участници в настоящият избор на изпълнител да бъдат равнопоставени при изготвяне на офертите си, да са запознати с основанията за отстраняване, с условията и критериите за подбор на участниците, с критерия и методиката за оценка на офертите и избор на изпълнител на поръчката.

Редът и условията, при които ще се събират оферти и ще се избере изпълнител на обществената поръчка са съобразени със Закона за обществените поръчки (ЗОП), в частност на глава 26 от ЗОП и глава 9 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Офертите на участниците ще се приемат на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на датата, посочена в обявата.

Предмет на поръчката

„МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” и включва следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Участниците могат да подават оферти за една или за всички обособени позиции.

Подробно описание на дейностите е представено в техническата спецификация и количествените сметки, неразделна част от настоящата документация.

Представяне на варианти: Не се допуска възможност за представяне на варианти в подадената оферта за изпълнение на обществената поръчка/обособената позиция.

Правно основание за откриване на процедурата: чл.186 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и Глава девета от ППЗОП.

##### Прогнозната стойност на поръчката: Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 80 823,34  лв. без ДДС, разпределени, както следва:

##### Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” – 49 264,17 лв. без ДДС.

##### Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”  – 31 559,17 лв. без ДДС.

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата, участник, предложил цена за изпълнение предмета на обособената позиция, която е по-висока от определената от възложителя прогнозна стойност по съответната обособена позиция.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Плащането по настоящата поръчка се осъществява, съгласно договора.

Всяка обособена позиция ще бъде предмет на отделен договор.

Срок и място за изпълнение:

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 е 30 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изпълнението предмета на договора.

Мястото за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 е с. Ерма река, общ. Златоград, област Смолян.

Срокът за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 е 30 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изпълнението предмета на договора.

Мястото за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2 е с. Долен, общ. Златоград, област Смолян.

Критерий за възлагане: най-ниска цена.

Раздел ІІ.

Изисквания към участниците

Общи изисквания

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки, и на предварително обявените условия на Възложителя.

Участниците могат да подават оферти за една или за всички обособени позиции.

Не се допуска представянето на варианти.

Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители.

Лице,  което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласието  си  и  фигурира,  като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, които декларират в съответната част от ЕЕДОП.

Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

- лицата, които представляват участника;

- лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

- други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорни органи.

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза – при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. За участника и за лицата, които го представляват следва да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участникът следва да декларира в част ІІІ., буква „Г” от ЕЕДОП липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) представят копие на учредителен документ – споразумение или договор, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:

- да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са описани правата и задълженията на участниците в обединението;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 - 5 и 7 от ЗОП.

Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице.

Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, то подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

- Указания за представяне на ЕЕДОП:

- В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника (икономическия оператор).

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя за използване.

- Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ „Основания за изключване“.

- ЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция се допуска представяне на едно заявление за участие (ЕЕДОП).

Важно:

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от ПЗР на ЗОП, в сила от 01.04.2018г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в електронен вид.

Към документацията е предоставен ЕЕДОП в «.doc” формат. След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат (например PDF или еквивалент) и трябва да бъде подписан с валиден квалифициран елетронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Възложителят приема ЕЕДОП приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в процедурата. Например: дискета, компакт диск (CD R, CD R/W), USB флаш и др.

Файлът съдържащ документът следва да не е заразен с вируси, както и не трябва да съдържа макроси или изпълним програмен код. Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст.

- Критерии за подбор

1. Изисквания към техническите и професионални способности

Валидно и за двете обособени позиции:

1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

##### Под „дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: СМР на съоръжения за обществено улично осветление. Съоръженията обхващат всички необходими за общественото улично осветление електротехнически, строителни и механични устройства, като например – разпределителни съоръжения, окабеляване, носещи конструкции, ел. крушки и осветителни тела.

Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнени дейности с обем идентичен или сходен с предмета на поръчката.

Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”.

Валидно и за двете обособени позиции:

##### 1.2. За изпълнение предмета на поръчката, участникът следва да разполага с технически лица в минимум състав, както следва:

###### - машинист на автовишка – 1 брой с минимум втора квалификационна група по безопасни условия на труд;

###### - електромонтьор – 2 броя, като единият от тях с пета квалификационна група, а другият с минимум втора квалификационна група по безопасни условия на труд.

Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”,  поле 2) и поле 6).

Валидно и за двете обособени позиции:

###### 1.3. Участникът следва да разполага с оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката съобразно видовете работи, описани в техническата спецификация, като задължително трябва да разполага с автовишка с изолирана платформа.

Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част ІV: „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”, поле 9).

Валидно и за двете обособени позиции:

1.4. Участникът следва да притежава сертификат за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си търговия, доставка и монтаж на осветителни тела и елементи.

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за система за управление на качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

Обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

## Документи за доказване съответствието с критериите за подбор

Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието с изискванията за подбор, поставени от възложителя и оповестени в обявата за обществената поръчка посредством попълване на съответните полета от Единния европейски документ за обществени поръчки.

Комисията, назначена за разглеждане и оценка на офертите, може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Комисията може да изисква следните документите за доказване на съответствието с критериите за подбор:

За изискването по т. 1.1. - списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

За изискването по т. 1.2. - списък на техническите лица, в който е посочена и професионалната им компетентност.

За изискването по т. 1.3. - списък на оборудването, необходимо за изпълнение на поръчката, съобразно видовете работи, описани в техническата спецификация.

За изискването по т. 1.4. - Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, включващ в обхвата си търговия, доставка и монтаж на осветителни тела и елементи.

Забележка: Възложителят има право да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Документите за доказване на изискванията се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.

###### Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Раздел III

Представяне на оферти

1. Офертата се представя от  участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки  работен ден от 8:30 до 17:30 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособената/ите позиция/и за която се подава офертата.

В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявата. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящият регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.

Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му  регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи нотариално заверено  изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващият обединението.

Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите се представят в превод на български език.

Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.

Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в обществената поръчка.

Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като несъответстваща на изискванията.

Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител.

Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, в срок до следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

2. В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовност в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията ги посочва в протокол и изпраща протокола на всички участници, като в деня на изпращане, публикува протокола в профила на купувача.

В срок от 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. След изтичането на пет дневния срок комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. По този ред не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях. Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане горепосочения срок и въз основа на допълнително представените от него документи.

Съдържание на офертата

Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка и съдържа:

1.   Опис на документите, съдържащи се в офертата (по образец).

2. Електронен носител с цифрово подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника;

3. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП  - образец;

4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - образец;

5. Декларация за срок на валидност на офертата - образец;

6. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - образец;

7. Опис на представените мостри;

8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец);

9. Ценово предложение (по образец).

Раздел IV

ТЕХНИЧАСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Раздел V

Разглеждане и оценка на получените оферти

Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник,

- за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

- участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 ЗОП.

- който не отговаря на поставените критерии за подбор.

##### Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - "най-ниска цена". Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.

Раздел VI

Други условия

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

а)	когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

б)	когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

По въпроси, свързани с провеждане на процедурата и подготовката на офертите на участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

Допълнителна информация, свързана с участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка:

- Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

- Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/

- Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17ч.;

- София 1000, ул.“У.Гладстон“№6, Телефон: 02/940 6331;

- Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/.

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

- София 1051, ул.“Триадица“№2, Телефон: 02/811 9443;

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg.

Раздел VII

Проект на договор

ДОГОВОР

№................/…………………..

Днес...................20…… г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА Златоград, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев –кмет на Община Златоград и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………………………, със седалище и адрес на управление ………………………………………………….., ЕИК ……………………………………., представлявано от ……………………………………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълнява обществена поръчка с „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №………… с предмет:  ……………………………………, в съответствие с Техническата спецификация, Техническата и Ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от настоящият договор, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати възнаграждение в размер, по начин и в срокове, определени в раздел ІІ на настоящият договор.

(2) Дейностите, предмет на настоящият договор, както и необходимите за извършването им персонал, офис, материално-техническа база, материали, както и техника и оборудване се осигуряват изцяло и са за сметка на Изпълнителя.

(3) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изпълнението предмета на договора.

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1)  Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на ……………..  лева (словом: …………….) без ДДС и …………… лева (словом: ………………) с ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на строително-монтажните работи, вкл. доставката и монтажа на изделията и съоръженията, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – ……. лв. /час;

- допълнителни разходи за труд - ……%;

- допълнителни разходи за механизация – …….%;

- доставно-складови разходи – ….%;

- печалба – …….%.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1.

(3) Цените на отделните строително-монтажните работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СМР.

(5) Единичните цени за изпълнение на строително-монтажните работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани, съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4.  Разплащането се извършва както следва:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер до 50% от посочената стойност в ал. 1 в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от изпълнение на следните кумулативни условия: а) подписване на договора за изпълнение на обекта; б) обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства; и в) представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

Обезпечението в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства се представя в една от следните форми:

- парична сума в размер равен на стойността на авансовото плащане, преведена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101;

- Безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (по образец на банката издател, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) покриваща пълния размер на аванса с ДДС, обезпечаваща задължението на изпълнителя да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него;

- Застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която обезпечава предоставения аванс за изпълнението на договора, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява полученото авансово плащане по договора, при условията посочени в него (по образец на застрахователя, одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ). Застраховката, следва да покрива  - пълния размер на аванса с ДДС и риска от неизпълнение на задължението по Договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстановява предоставеното му авансово плащане, съгласно договора.

Валидността на Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде със срок на валидност до изтичане на крайния срок за изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска удължаването й с оглед обезпечаване на авансовото плащане, невъзстановено до изтичането на този срок.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до три дни след връщане или възстановяване на аванса в пълен размер.

(2) Междинни плащания към Изпълнителя, които се осъществяват до 30 календарни дни, на база на действително изпълнени работи, след подписване на протокол за извършени СМР и след представяне на оригинални фактури, като пропорционално се приспада преведения аванс.

Общият размер на авансовото и междинни плащания не може да надхвърля 80% от сумата по чл. 3, ал. 1.

(3) Окончателното плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осъществява до 10 работни дни след подписване на окончателен протокол за извършени СМР и след представяне на оригинална фактура за дължимата стойност.

Чл. 5.  Всички плащания ще се осъществяват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: …………………………..

BIC: ………………………….

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

3. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнението на договора;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл.3, ал.1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението на настоящия договор;

5. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да осигури безопасната експлоатация на съоръженията за уличното осветление.

7. Самостоятелно да осигури и организира достъпа до съоръженията, собственост на "Електроразпределение Юг" ЕАД, когато това е необходимо във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на договора за възлагане.

8. Да уведоми "Електроразпределение Юг" ЕАД, че му е възложено изпълнението на обществената поръчка, за да координира работата си по ремонтните дейности със служителите на електроразпределителното дружество, отговарящи за извършване на дейностите по чл. 243, ал. 3 на ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ТОПЛОФИКАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ.

9. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

10. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали;

10.1. Ако не е направено описание в тръжната документация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт;

10.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид, заедно с издържан превод на български език.

10.3. Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да съответстват на нормативните изисквания, съгласно националното законодателство.

11. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.

12. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

13. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа;

14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване;

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива;

16. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17. За извършената от подизпълнителите работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10. (1) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти, както следва:

- за доставка и монтаж на улични осветителни тела (LED)– 40 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на улични паркови осветителни тела (LED) с индиректно светлоразпределение - 60 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на LED лампа, Е-27, 30W, ъгъл на светлоразпределение - 360 градуса - ........................(словом) години.

(2). Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задължения, страните подписват протокол по ал.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. Съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа по отстраняване на появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в 3 дневен срок. В случай, че този срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

(5). В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за отстраняване на дефектите в срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІІ. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

Чл.12. Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

Чл.13. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

VІІІ. САНКЦИИ

Чл.14 При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.15. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор, в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от общата цена по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.16. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР, не бъдат отстранени в договорения срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

Чл.17. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове, не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

Чл.18. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.19. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1.   По взаимно съгласие на страните;

2. При доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. При виновно неизпълнение на задължения по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

Чл.20. В случаите по чл.19, т.1. и т.2  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.21. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи  заплащане на извършената до момента работа.

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.22. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора

Чл.23. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок, с препоръчана поща или чрез куриерска служба, страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган (Търговска палата). При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.24. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

Чл.25. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

XІ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.26. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.27. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния, съгласно българското законодателство, съд.

ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички, неуредени с настоящия договор, въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.

Чл.29. Всички съобщения и уведомления между страните, по повод договора, се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

Чл.30. В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция.

Чл.31. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

Чл.32. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл.33. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Чл.34. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:

1) Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;

2) Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2;

3) Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	                                                   ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Раздел VІІI

ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ

Опис на документите, съдържащи се в офертата

|  | ВИД НА ДОКУМЕНТА | Страници от офертата (от стр. … до стр. …) |
| --- | --- | --- |
|  | - “Документи за подбор” |  |

| 2. | - “Техническо предложение” |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  |
| 2.2. |  |  |

| 3. | - “Ценово предложение““ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. |  |  |
| 3.2. |  |  |

[дата на подписване]			Декларатор: [подпис]:											          [печат, когато е приложимо]

##### Образец за обособена позиция №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От……………………………………………………………………………………………….........

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” сме готови да изпълним в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изпълнението предмета на договора.

2. Предлагаме Гаранционен срок, както следва:

- за доставка и монтаж на улични осветителни тела (LED)– 40 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на улични паркови осветителни тела (LED) с индиректно светлоразпределение - 60 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на LED лампа, Е-27, 30W, ъгъл на светлоразпределение - 360 градуса - ........................(словом) години.

* Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-малки от 3 години. Ако участникът предложи гаранционен срок по-малък от три години, той ще бъде отстранен от участие.

3. Съгласен съм, в случай че обществената поръчка по обособената позиция бъде възложена на участника, който представлявам:

- да изпълня целия обхват на поръчката по обособената позиция съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да спазвам всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на  строително- монтажните работи и изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана  на  труда;

- да съблюдавам българските държавни стандарти  или  еквивалентните  им  европейски  и  международни  стандарти  в  работите  по изпълнение на договора;

-  да  влагам  материали,  отговарящи  на  българските  държавни  стандарти  или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

-  да   представям   на Възложителя сертификати и/или други документи  за   произход,   качество   и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и  други нормативни актове,  при  отчитане  на  извършените работи.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Каталожни материали или екв. /в заверено копие/ и мостри на осветителните тела и лампите.

*Важно: Мострите ще бъдат използвани да се установи съответствието на предлаганите стоки с изискванията на възложителя.  В резултат на изследването на мострите е възможно да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. В срок до 10 дни от сключване на договора или от прекратяване на възлагането Възложителят ще върне на участниците всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, а за останлите се прилагат разпоредбите на чл. 76, ал. 2 от ППЗОП.

Описанието на осветителните тела и лампите в каталозите, брошурите и/или еквивалентните документи следва напълно да съответства на изискванията на възложителя, които са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие. Към офертата си участниците представят посочените каталози, брошури и/или еквивалентни документи, както и опис на мострите на предлаганите продукти.

Мострите се опаковат отделно от документите за участие и следва да са обозначени по начин, по който да е видно кой ги представя.

2. Протоколи /в заверении копия/ от изпитания за съответствие с българските и международни стандарти, както и за удостоверяване на степените на защита /IK, IP/ – БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2-3, БДС EN 55015, БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3, БДС EN 61547, БДС EN 62262, БДС EN 60529,  издадени от български или европейски акредитирани лаборатории  за осветителните тела;

3. Протоколи /в заверени копия/ от изпитания от светлотехнически лаборатории за светлотехническите параметри на осветителните тела и лампите.

Всички доказателствени документи на чужд език да са придружени с превод на български език.

Дата: _________________ г. 			              Име, подпис и печат:

##### Образец за обособена позиция №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От……………………………………………………………………………………………….........

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” сме готови да изпълним в срок от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за започване изпълнението предмета на договора.

2. Предлагаме Гаранционен срок, както следва:

- за доставка и монтаж на улични осветителни тела (LED)– 40 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на улични паркови осветителни тела (LED) с индиректно светлоразпределение - 60 W - ........................(словом) години

- за доставка и монтаж на LED лампа, Е-27, 30W, ъгъл на светлоразпределение - 360 градуса - ........................(словом) години.

* Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-малки от 3 години. Ако участникът предложи гаранционен срок по-малък от три години, той ще бъде отстранен от участие.

3. Съгласен съм, в случай че обществената поръчка по обособената позиция бъде възложена на участника, който представлявам:

- да изпълня целия обхват на поръчката по обособената позиция съгласно изискванията на Техническата спецификация без резерва или ограничение;

- да спазвам всички нормативни и поднормативни актове необходими за качествено изпълнение на работите касаещи техническите изисквания при извършването на  строително- монтажните работи и изискванията, свързани с осигуряването на безопасност и охрана  на  труда;

- да съблюдавам българските държавни стандарти  или  еквивалентните  им  европейски  и  международни  стандарти  в  работите  по изпълнение на договора;

-  да  влагам  материали,  отговарящи  на  българските  държавни  стандарти  или еквивалентните им европейски и международни стандарти при изпълнение на договора;

-  да   представям   на Възложителя сертификати и/или други документи  за   произход,   качество   и съответствие на влаганите материали, издадени по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите и  други нормативни актове,  при  отчитане  на  извършените работи.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Приложения:

1. Каталожни материали или екв. /в заверено копие/ и мостри на осветителните тела и лампите.

*Важно: Мострите ще бъдат използвани да се установи съответствието на предлаганите стоки с изискванията на възложителя.  В резултат на изследването на мострите е възможно да бъде нарушена тяхната цялост или търговски вид. В срок до 10 дни от сключване на договора или от прекратяване на възлагането Възложителят ще върне на участниците всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, а за останлите се прилагат разпоредбите на чл. 76, ал. 2 от ППЗОП.

Описанието на осветителните тела и лампите в каталозите, брошурите и/или еквивалентните документи следва напълно да съответства на изискванията на възложителя, които са посочени в Техническата спецификация към документацията за участие. Към офертата си участниците представят посочените каталози, брошури и/или еквивалентни документи, както и опис на мострите на предлаганите продукти.

Мострите се опаковат отделно от документите за участие и следва да са обозначени по начин, по който да е видно кой ги представя.

2. Протоколи /в заверении копия/ от изпитания за съответствие с българските и международни стандарти, както и за удостоверяване на степените на защита /IK, IP/ – БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2-3, БДС EN 55015, БДС EN 61000-3-2, БДС EN 61000-3-3, БДС EN 61547, БДС EN 62262, БДС EN 60529,  издадени от български или европейски акредитирани лаборатории  за осветителните тела;

3. Протоколи /в заверени копия/ от изпитания от светлотехнически лаборатории за светлотехническите параметри на осветителните тела и лампите.

Всички доказателствени документи на чужд език да са придружени с превод на български език.

Дата: _________________ г. 			              Име, подпис и печат:

##### Образец за обособена позиция №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

От……………………………………………………………………………………………….........

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните  условия:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Ще изпълним предмета на поръчката по обособена позиция №1 за цена, в общ размер на:

……………..............  (словом......................................................................................лева) без включен ДДС

или

............................  (словом......................................................................................лева) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка - ….  лева/час;

- допълнителни разходи за труд - ... %;

- допълнителни разходи за механизация - ... %;

- доставно-складови разходи - .. .%;

- печалба - ... %.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в пълно описание на обществената поръчка, техническа спецификация и указанията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

2. Договорените eдинични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

3. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;

2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Дата: _________________ г. 			              Име, подпис и печат:

##### Образец за обособена позиция №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

От……………………………………………………………………………………………….........

/наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” по Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните  условия:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Ще изпълним предмета на поръчката по обособена позиция №2 за цена, в общ размер на:

……………..............  (словом......................................................................................лева) без включен ДДС

или

............................  (словом......................................................................................лева) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

- средна часова ставка - ….  лева/час;

- допълнителни разходи за труд - ... %;

- допълнителни разходи за механизация - ... %;

- доставно-складови разходи - .. .%;

- печалба - ... %.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в пълно описание на обществената поръчка, техническа спецификация и указанията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

2. Договорените eдинични цени на видовете работи по количествената сметка не подлежат на промяна за целия период на действие на договора за изпълнение на поръчката.

3. Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение:

1. Количествено-стойностна сметка;

2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Дата: _________________ г. 			              Име, подпис и печат:

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от Закон за обществените поръчки

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.

*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

[печат, когато е приложимо

### ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническата спецификация и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня предмета на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническата спецификация.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

[печат, когато е приложимо]

### ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срока на валидност на офертата

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Офертата на представлявания от мен участник в процедурата за обществена поръчка (в пълния обем и съдържание, описани в Документацията за участие), съставлява правно-валидно предложение за изпълнение на поръчката, обвързващо и ангажиращо отговорността на участника до изтичането на 6 /шест/ месеца, считано от датата, която е посочена в обявата за краен срок за получаване на офертата.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]					Декларатор: [подпис]:

[печат, когато е приложимо]

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за спазване на изискванията за данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Подписаният /та/ […] с [лична карта/документ за самоличност] № […], издадена на […] от […], в качеството ми на [длъжност или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/член на обединението] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], във връзка с обществена поръчка с предмет: „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1.	При изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труда.

2.	Запознати сме с необходимата информация и при изпълнението на поръчката ще спазваме задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, а именно:

а)	Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на Данъчно и счетоводно законодателство, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Финансите – МФ, а именно на http://www.minfin.bg/  в рубриката „Данъчна политика“;

б)	Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на околната среда и водите, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на Околната среда и водите - МОСВ, а именно в http://www.moew.government.bg/ в рубриката „Законодателство“

в)	Българското и пряко-приложимото европейско законодателство, действащи в областта на трудовата заетост и безопасни условия на труд, което се намира на свободен достъп на електронната страница на компетентния орган Министерство на труда и социалната политика - МТСП, а именно на http://www.mlsp.government.bg/bg/law/index.htm/  в рубриката „Закони“;

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

[дата на подписване]			Декларатор: [подпис]:												[печат, когато е приложимо]

Приложена като отделeн файл