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КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:
„СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА СОУ „АНТИМ I”, ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”
гр. Златоград, 2016 г.
Раздел І.

Обща информация

Възложител


Възложител на обществената поръчка е кметът на Община Златоград, публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки, с адрес: Община Златоград, гр. Златоград, 4980, ул. „Стефан Стамболов” №1.

Възложителят осигурява пълен достъп до документацията за възлагане на обществената поръчка в Профила на купувача на интернет адреса на Общината – www.zlatograd.bg, рубрика „Профил на купувача”.

Офертите на участниците ще се приемат на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа на датата, посочена в обявата.

Предмет на поръчката
„Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”

Подробно описание на дейностите е представено в техническата спецификация и количествената сметка.

Правно основание за откриване на процедурата: чл.186 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 1 ЗОП и Глава девета от ППЗОП.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер: до 159 750 лв. без ДДС.

Плащането по настоящата поръчка се осъществява, съгласно договора, въз основа на действително изпълнени работи, след подписване на протокол за извършени СРМР и след представяне на оригинални фактури.
Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена.
Раздел ІІ.

Изисквания към участниците

Общи изисквания
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на изискванията на Закона за общестените поръчки, и на предварително обявените условия на Възложителя. 

Всеки участник може да представи само една оферта за обществената поръчка.

Не се допуска представянето на варианти.

Едно и също физическо или юридическо лице, участник в процедурата, може да участва само в едно обединение.

Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

Лице,  което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласието  си  и  фигурира,  като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

- престъпление по чл. 108 а, чл. 159 а – 159 г, чл. 172, чл. 192 а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321 а и чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс;

- престъпление, аналогично на тези по предходното тире в друга държава членка или трета страна;

2. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

3. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

4. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

5. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
По смисъла на § 2, т.21 ЗОП „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултат от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗПУКИ и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Липсата на обстоятелства по т. 1 и 5 се декларират от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по т. 2, 3 и 4 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (консорциума) представят оригинал или заверен препис на учредителен документ – споразумение или договор, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:
- да е определено лице, което да представлява обединението пред възложителя за целите на обществената поръчка;

- да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

- да са описани правата и задълженията на участниците в обединението;

- да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

- да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да е определено наименование на обединението.

Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение (консорциум) или в приложения такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението не трябва да са налице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 - 5 и 7 от ЗОП.
Възложителят, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице.

Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП, когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, то подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Критерии за подбор

1. Годност (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за първа група – трета категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.

Документи, с които се доказва съответствието: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.

2. Изисквания към икономическото и финансово състояние

Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СРМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

Документи, с които се доказва съответствието с изискването: доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".

Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
3. Изисквания към техническите и професионални способности

Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнено най-малко 1 /едно/ строителство, идентичено или сходно с предмета на поръчката.

Под строителство идентично или сходно с предмета на поръчката следва да се разбира «ремонт и/или  реконструкция и/или изграждане на обществена сграда».
Документи, с които се доказва: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

ВАЖНО!!! Участник, който не отговаря на някое от горните изисквания, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Раздел III

Представяне на оферти

1. Офертата се представя от  участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки  работен ден от 8:30 до 17:30 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на поръчката, за която се подава офертата. 
В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща с обратна разписка, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. 
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът неможе да иска от възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в не запечатана опаковка, или в опаковка в нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответно обстоятелството се отбелязва в регистъра. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на заявления за участие или оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат във входящият регистър. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока на подаване не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху опаковката бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на офертата с входящ номер…“.

Документите съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му  регистрация. В случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, в офертата следва да се представи нотариално заверено  изрично пълномощно в оригинал на лицето, което представлява участника в процедурата.Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.

В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващият обединението.

Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, документите се представят в превод на български език. 

Документи, за които не е указано изрично в каква форма се представят (извън тези, които могат да бъдат само в оригинал), се прилагат в оригинал или в заверено от участника копие „Вярно с оригинала“.

Когато за документ е определено, че може да се представя чрез „заверено от участника копие“, за такъв се счита документ, при който върху копието на документа се съдържа текстът „Вярно с оригинала“ и има собствено ръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Ако участникът представи оферта с по-кратък срок на валидност или при следващо поискване от възложителя откаже да удължи срока на валидност на офертата си, това ще доведе до отстраняването му от участие в обществената поръчка.
Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от възложителя като несъответстваща на изискванията.

Офертата се изготвя в един екземпляр на български език на хартиен носител.

Всеки участник има право да представи само една оферта.


Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявата и документацията за участие.

При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Възложителя и приложените образци на документи.

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на офертите, в срок до следващия работен ден Възложителят публикува в профила на купувача разяснения по условията на обществената поръчка.

2. В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовност в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 5 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник. Възможност за представяне на документи по този ред може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя. По този ред не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях. Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока горепосочения срок и въз основа на допълнително представените от него документи. Документите, които се представят от участниците в срока по т.2 могат да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.В хода на работата си комисията прилага разпоредбите на чл. 72 от ЗОП.

Съдържание на офертата

Офертата се подава в запечатана, непрозрачна опаковка и сдържа: 
1. Административни сведения на участника - образец.
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето упълномощено да представлява участника в обществената поръчка, когато някои от документите към офертата не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Нотариално заверено пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване няма определено лице, което да представлява обединението.

3. Декларация за участието на подизпълнител – образец;

4. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива)  - образец;

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – образец;

6. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП - образец;
7. Деклариция за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП  - образец;

8. Деклариция за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- образец;

9. Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.

10. Застраховка „Професионална отговорност при строителството“ - заверено копие.

11. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение – образец;
  
12. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец.


13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец), съдържащо: 

- Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, с посочено разпределение на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва: Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно, като се разработва за всички позиции по количествена сметка по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни.
Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя. 

- Срок за изпълнение на строителството - участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството в календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с  представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.

- Гаранционен срок на строителството. Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали.

* Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.  

** Ако представеното от участника Техническо предложение не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

14. Ценово предложение (по образец), съдържащо остойностена количествена сметка, в която се посочват единични цени и стойност на всяка позиция, както и обща цена, придружена с анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност от предмета на поръчката.

Предложената цена за строително-монтажните работи се доказва с количествено-стойностна сметка, в която са посочени единични цени на видовете работи. Участникът задължително оферира по всички позиции от количествената сметка.
Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

Раздел IV

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Обща част: 
Дейностите, предмет на настоящата поръчка са във връзка с необходимостта от оптимизация на мрежата от училища в Република България  - продължаване демографските промени в страната, стремежа на училищата за повишаване ефективността на разходите. 

2.Цел на поръчката:
Осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образоване на всяко дете и ученик.

Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално – икономическия профил на региона.
Повишаване ефективността на публични разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.
Основната цел е подобряване на общото състояние, хигиенизиране и комфорт на обитаване на обекта.

Целта е да се направи ремонт на сградния фонд - да се подменят настилки, да се измажат, шпакловат и боядисат стените и таваните, така че да се спазят хигиенните изисквания.

3.Дейности:

Ремонт на коридори – първи, втори,трети и четвърти етаж, включващи: демонтажни дейности, гипсова шпакловка, латексово боядисване по стени и тавани и блажно боядисване по цокли.

Ремонт на ученически кабинети – първи и четвърти етаж, включващи: гипсова шпакловка, латексово боядисване на стени и тавани с бял латекс, блажно боядисване на цокли, поставяне на ламиниран паркет, циклене на стар паркет и лакиране на подове.

Ремонт на стълбищна клетка изток и запад, включващи: гипсова шпакловка, латексово боядисване по стени и тавани и блажно боядисване по цокли.

Преустройство на столова – архитектурна част - демонтажни дейности, подмяна на дограма, нови зидарии, гипсова шпакловка, настилка от гранитогрес и теракот, латексово боядисване на стени и тавани, блажно боядисване по цокли; подмяна на водопровод и канализация и подмяна на електро инсталация.

Качеството на строителните материали ще се доказват с декларации за съответствие на строителния продукт, подписани и подпечатани от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приети в ПМС 325 от 06.12.2006г.).

   Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация са съответствие и с указание за прилагане на български език, съставени от производителя или от негов упълномощен представител.    
4.Изисквания относно опазване на околната среда.
При изпълнение на ремонтните строително-ремонтните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строително-ремонтните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

5.Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят (или упълномощен представител) може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.


Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

6. Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката.

В процеса на изпълнение на ремонтните строително - монтажните работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.


7.Дейности по приемане на строежа.

Изпълнените ремонтни строително-монтажни работи ще се приемат с протокол обр.19 за действително извършени дейности.

Неразделна част от настоящата техническа спецификация е количествената сметка .
	                                   КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	мярка
	К-во
	Цена, в лв.
	Стойност, в лв.

	 
	първи етаж  / коридор
	 
	 
	 
	 

	1
	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ
	м2
	70,00
	
	

	2
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	368,00
	
	

	3
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	368,00
	
	

	4
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	393,00
	
	

	5
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	167,00
	
	

	6
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА 
	м2
	368,00
	
	

	7
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	20,00
	
	

	8
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	20,00
	
	

	9
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	317,00
	
	

	10
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	6,00
	
	

	 
	коридор
	 
	 
	
	

	 
	първи етаж  / ученически кабинети
	 
	 
	
	

	1
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	650,00
	
	

	2
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	650,00
	
	

	3
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	569,00
	
	

	4
	МОНТАЖ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
	м2
	35,00
	
	

	5
	МОНТАЖ  ДЪСКИ
	м
	72,00
	
	

	6
	БЛАЖНА БОЯ ЕДНОКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	81,00
	
	

	7
	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ НА СТАР ПАРКЕТ - РЦ
	м2
	205,00
	
	

	8
	ЛАКИРАНЕ НА ПОДОВЕ 
	м2
	205,00
	
	

	9
	МОНТАЖ ЛАЙСНИ
	м
	37,50
	
	

	10
	МОНТАЖ ПЕРВАЗИ
	м
	142,00
	
	

	 
	ученически кабинети
	 
	 
	
	

	 
	първи етаж 
	 
	 
	
	

	 
	втори етаж / коридор
	 
	 
	
	

	1
	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ
	м2
	70,00
	
	

	2
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	368,00
	
	

	3
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	368,00
	
	

	4
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	393,00
	
	

	5
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	167,00
	
	

	6
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА 
	м2
	368,00
	
	

	7
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	20,00
	
	

	8
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	20,00
	
	

	9
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	317,00
	
	

	10
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	6,00
	
	

	 
	коридор
	 
	 
	
	

	 
	втори етаж
	 
	 
	
	

	 
	трети етаж / коридор
	 
	 
	
	

	1
	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ
	м2
	70,00
	
	

	2
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	580,00
	
	

	3
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	580,00
	
	

	4
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	520,00
	
	

	5
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	252,00
	
	

	6
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА 
	м2
	520,00
	
	

	7
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	30,00
	
	

	8
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	30,00
	
	

	9
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	395,00
	
	

	10
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	10,00
	
	

	 
	коридор
	 
	 
	
	

	 
	трети етаж
	 
	 
	
	

	 
	четвърти етаж / коридор
	 
	 
	
	

	1
	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕРИЯ
	м2
	70,00
	
	

	2
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	433,00
	
	

	3
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	433,00
	
	

	4
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	394,00
	
	

	5
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	232,00
	
	

	6
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА
	м2
	433,00
	
	

	7
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	12,00
	
	

	8
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	12,00
	
	

	9
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	343,00
	
	

	10
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	10,00
	
	

	 
	коридор
	 
	 
	
	

	 
	четвърти етаж / ученически кабинети
	 
	 
	
	

	1
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	910,00
	
	

	2
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	910,00
	
	

	3
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	797,00
	
	

	4
	МОНТАЖ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
	м2
	50,00
	
	

	5
	МОНТАЖ  ДЪСКИ
	м
	101,00
	
	

	6
	БЛАЖНА БОЯ ЕДНОКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	113,00
	
	

	7
	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ НА СТАР ПАРКЕТ - РЦ
	м2
	290,00
	
	

	8
	ЛАКИРАНЕ НА ПОДОВЕ 
	м2
	290,00
	
	

	9
	МОНТАЖ ЛАЙСНИ
	м
	52,50
	
	

	10
	МОНТАЖ ПЕРВАЗИ
	м
	200,00
	
	

	 
	ученически кабинети
	 
	 
	
	

	 
	четвърти етаж
	 
	 
	
	

	 
	стълбищна клетка - изток 
	 
	 
	
	

	1
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	260,00
	
	

	2
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	260,00
	
	

	3
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	155,00
	
	

	4
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	105,00
	
	

	5
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА 
	м2
	155,00
	
	

	6
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	17,00
	
	

	7
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	17,00
	
	

	8
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	260,00
	
	

	9
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	6,00
	
	

	 
	стълбищна клетка - изток
	 
	 
	
	

	 
	стълбищна клетка - запад 
	 
	 
	
	

	1
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	82,00
	
	

	2
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	82,00
	
	

	3
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	35,00
	
	

	4
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	82,00
	
	

	5
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА <<02-16-006>>
	м2
	35,00
	
	

	6
	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	4,00
	
	

	7
	МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА Ф.З. ПОМЕЩЕНИЯЯ
	бр.
	4,00
	
	

	8
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	82,00
	
	

	9
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	4,00
	
	

	 
	стълбищна клетка - запад
	 
	 
	
	

	 
	столова
	 
	 
	
	

	 
	преустройство
	 
	 
	
	

	1
	ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ
	бр.
	10,00
	
	

	2
	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ / СТАРИ/
	бр.
	3,00
	
	

	3
	ДЕМОНТАЖ ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ
	бр.
	2,00
	
	

	4
	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛА
	м2
	7,00
	
	

	5
	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 
	м3
	3,00
	
	

	6
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА
	м2
	24,70
	
	

	7
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВА ВРАТА 80/200
	бр.
	10,00
	
	

	8
	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА - 25СМ
	м2
	34,00
	
	

	9
	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА -12СМ
	м2
	56,00
	
	

	10
	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ В WC
	м2
	28,00
	
	

	11
	НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС
	м2
	30,70
	
	

	12
	ПЕРВАЗ ОТ  ГРАНИТОГРЕС 5СМ
	м
	51,00
	
	

	13
	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ В WC
	м2
	18,00
	
	

	14
	НАЧУКВАНЕ ГИПСОВА ПОВЪРХНОСТ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
	м2
	540,00
	
	

	15
	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР
	м2
	540,00
	
	

	16
	ДВУКРАТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС 
	м2
	400,00
	
	

	17
	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА <<02-16-006>>
	м2
	400,00
	
	

	18
	БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО ЦОКЛИ,  ДО 50Мэ - РЦ
	м2
	140,00
	
	

	19
	ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М 
	м2
	280,00
	
	

	20
	ПРЕВОЗ  НА  СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 20КМ.
	м3
	8,00
	
	

	21
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ ЗА САНИТАРНО ПОМЕЩЕНИЕ
	м
	2,50
	
	

	 
	преустройство
	 
	 
	
	

	 
	водопровод
	 
	 
	
	

	1
	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РРR-PN 16 Ф20
	м
	7,00
	
	

	2
	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РРR-PN 16 Ф25
	м
	5,00
	
	

	3
	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ТРЪБА Ф32
	м
	6,00
	
	

	4
	ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ РРR-PN 20 Ф20 С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА
	м
	3,00
	
	

	5
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА СТУДЕН ВОДОПРОВОД Ф20
	м
	7,00
	
	

	6
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА СТУДЕН ВОДОПРОВОД Ф20
	м
	5,00
	
	

	7
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА СТУДЕН ВОДОПРОВОД Ф32
	м
	6,00
	
	

	8
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА ТОПЪЛ ВОДОПРОВОД Ф20
	м
	3,00
	
	

	9
	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН ВОДОПРОВОД
	бр.
	80,00
	
	

	10
	УКРЕПИТЕЛИ ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН ВОДОПРОВОД
	бр.
	10,00
	
	

	11
	СМЕСИТЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА
	бр.
	1,00
	
	

	12
	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф1/2
	бр.
	4,00
	
	

	13
	ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф32 - 5 М3
	бр.
	1,00
	
	

	14
	ФИЛТЪР ЗА ВОДОМЕР Ф32
	бр.
	1,00
	
	

	15
	СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ С ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф32
	бр.
	1,00
	
	

	16
	СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф32
	бр.
	1,00
	
	

	17
	ОБРАТНА КЛАПА Ф32
	бр.
	1,00
	
	

	18
	КОЛЯНО 90 ГРАДУСА РРR-PN 20 Ф20
	бр.
	3,00
	
	

	19
	КОЛЯНО 90 ГРАДУСА РРR-PN 20 Ф25
	бр.
	3,00
	
	

	20
	КОЛЯНО 90 ГРАДУСА  Ф25
	бр.
	11,00
	
	

	21
	КОЛЯНО ВЪТРЕШНА МЕСИНГ РЕЗБА 20 - 1/2
	бр.
	5,00
	
	

	22
	ТРОЙНИК РРR-PN 20 Ф20
	бр.
	1,00
	
	

	23
	РЕДУКТИВЕН ТРОЙНИК 25/20/20
	бр.
	1,00
	
	

	24
	ТРОЙНИК С ВЪТРЕШНА МЕСИНГ РЕЗБА 20 - 1/2
	бр.
	1,00
	
	

	25
	РЕДУКЦИЯ РРR-PN 20 Ф32-25
	бр.
	1,00
	
	

	26
	ПРЕХОД С ВЪТРЕШНА МЕСИНГОВА РЕЗБА 20 -1/2
	бр.
	1,00
	
	

	27
	ТРОЙНИК Ф3/4
	бр.
	1,00
	
	

	28
	БОЙЛЕР 80Л, ВЕРТИКАЛЕН С 2 СЕРПЕНТИНИ, МОЩНОСТ 3KW
	бр.
	1,00
	
	

	29
	НАПРАВА НА КАНАЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА В ТУХЛЕНА СТЕНА
	м
	15,00
	
	

	30
	НАПРАВА НА КАНАЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА В БЕТОНОВА НАСТИЛКА
	м
	9,00
	
	

	31
	НАПРАВА НА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА
	м2
	32,00
	
	

	32
	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА С ДЕБЕЛИНА ДО 5 СМ
	м2
	50,00
	
	

	 
	водопровод
	 
	 
	
	

	 
	канализация
	 
	 
	
	

	1
	PVC ТРЪБИ Ф50 ДЕБЕЛОСТЕННИ
	м
	10,00
	
	

	2
	PVC ТРЪБИ Ф 110
	м
	13,00
	
	

	3
	ПС Ф 50
	бр.
	3,00
	
	

	4
	УКРЕПИТЕЛИ ВЕРТИКАЛЕН КАНАЛ
	бр.
	6,00
	
	

	5
	PVC КОЛЯНО Ф50
	бр.
	6,00
	
	

	6
	PVC КОЛЯНО Ф 110
	бр.
	6,00
	
	

	7
	PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф 50
	бр.
	6,00
	
	

	8
	РЕВИЗИЯ Ф 110
	бр.
	1,00
	
	

	9
	PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН Ф 110
	бр.
	2,00
	
	

	10
	PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ДВОЕН Ф 110/50
	бр.
	1,00
	
	

	11
	ДЪГА Ф50
	бр.
	2,00
	
	

	12
	МОНОБЛОК 
	бр.
	2,00
	
	

	13
	ТОАЛЕТЕН УМИВАЛНИК
	бр.
	1,00
	
	

	14
	НАПРАВА НА КАНАЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА В БЕТОНОВА НАСТИЛКА
	м
	10,00
	
	

	19
	ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 1М.
	м3
	3,00
	
	

	20
	НАПРАВА НА ПЯСЪЧНА ПОДЛОЖКА
	м3
	3,00
	
	

	 
	канализация
	 
	 
	
	

	 
	електро
	 
	 
	
	

	1
	ДОСТАВКА ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 23ММ
	м
	23,00
	
	

	2
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК СВТ 3Х10ММ2
	м
	23,00
	
	

	3
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 2Х 1.5 ММ2
	м
	20,00
	
	

	4
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х 1.5 ММ2
	м
	145,00
	
	

	5
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х 2.5 ММ2
	м
	52,00
	
	

	6
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х 4 ММ3
	м
	65,00
	
	

	7
	ДОСТАВКА ЕЛ.ТАБЛО ПО СХЕМА
	бр.
	1,00
	
	

	8
	ДОСТАВКА ЛОТ 1Х 36
	бр.
	8,00
	
	

	9
	ДОСТАВКА ЛОТ 2Х36
	бр.
	8,00
	
	

	10
	ДОСТАВКА АПЛИК, ПЛАФОНИЕРА
	бр.
	7,00
	
	

	11
	ДОСТАВКА ЕВАКУАЦИОННИ ОСВ.ТЕЛА
	бр.
	11,00
	
	

	12
	ДОСТАВКА КОНТАКТИ ЕДИНИЧНИ
	бр.
	22,00
	
	

	13
	ДОСТАВКА КОНТАКТИ ДВОЙНИ
	бр.
	2,00
	
	

	14
	ДОСТАВКА КЛЮЧ ЕДНОПОЛЮСЕН
	бр.
	8,00
	
	

	15
	ДОСТАВКА КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН 
	бр.
	6,00
	
	

	16
	ДОСТАВКА КЛЮЧ СЕРИЕН 
	бр.
	1,00
	
	

	17
	ДОСТАВКА БОЙЛЕРНО ТАБЛО
	бр.
	1,00
	
	

	18
	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА
	бр.
	18,00
	
	

	19
	ДЕМОНТАЖ КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ
	бр.
	16,00
	
	

	20
	ДЕМОНТАЖ ЕЛ.ТАБЛО /КОМПЛЕКТ/
	бр.
	1,00
	
	

	21
	ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА СВТ 3Х 10ММ
	м
	23,00
	
	

	22
	КОНТАКТНИ ИЗЛАЗИ ДО 6М
	бр.
	24,00
	
	

	23
	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ДО 6М
	бр.
	36,00
	
	

	24
	МОНТАЖ НА ГОФРИРАНА ТРЪБА 
	м
	23,00
	
	

	25
	НАПРАВА НА УЛЕЙ РЪЧНО ДО 5Х5 СМ
	м
	30,00
	
	

	26
	МОНТАЖ  ЕЛ.ТАБЛО ПО СХЕМА
	бр.
	1,00
	
	

	27
	МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО 
	бр.
	1,00
	
	

	28
	МОНТАЖ КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ
	бр.
	39,00
	
	

	29
	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - ЛОТ 
	бр.
	16,00
	
	

	30


	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА АПЛИЦИ И ПЛАФОНИЕРИ 


	бр.


	18,00


	
	

	31
	ЛАБОРАТОРНИ ИЗМЕРВАНИЯ /КОМПЛЕКСНО/
	бр.
	1,00
	
	

	32
	ДОСТАВКА КЛИМАТИЦИ –инвенторен климатик 12000 BTU отдавана мощност –охлаждане 3.3 kw, отопление 3.5кw
	бр.
	2,00
	
	

	33
	МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ
	бр.
	2,00
	
	

	 
	електро
	 
	 
	 
	

	 
	столова
	 
	 
	 
	

	 
	ВПР
	 
	 
	 
	

	 
	ДДС 20%
	 
	 
	 
	

	 
	ВСИЧКО
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Раздел V
Методика за определяне комплексната оценка на офертите.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане, а именно: оптимално съотношение качество/цена.
Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, организацията на персонала и начина на изпълнение на строителството е неразривно свързан с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията на персонала и начина на изпълнение на строителството.

Настоящата методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

	Показател
	Максимален брой точки
	Относителна тежест

	Техническа оценка (ТО)
	100
	60%

	Финансова оценка на офертата (ФО)
	100
	40%


І. Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:  
ТОN = ТО1 + ТО2
където:

ТОN е техническата оценка на офертата на участника N;

ТО1 е оценката по под-показател „Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството”, детайлно описан по-долу.

ТО2 е оценката по под-показател „Срок за изпълнение на обществената поръчка”, детайлно описан по-долу.

Чрез под-показателят «Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството» се оценява предложената система за организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството.
Максималната стойност на ТО1 е 70 точки. Конкретният брой точки по под-показател ТО1 се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика: 

	Под-показател ТО1 

 „Организация на персонала и начина на изпълнение на строителството”


	Максимален брой точки

70

	Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.
- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.
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	Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични две от следните обстоятелства:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано  необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно: 

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;

- затруднения за обслужване дейността на учащите се в учебната сграда и полагане на нормални условия на труд от работещите в сградата; 
- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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	Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано  необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно: 

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;

- затруднения за обслужване дейността на учащите се в учебната сграда и полагане на нормални условия на труд от работещите в сградата; 
- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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	Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- участникът е предложил организация на персонала – строителен екип /ръководни и технически лица и работници/, посочил е как се разпределят задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.

- участникът е представил описание на дейностите и линеен календарен график за изпълнение на възложените дейности, съставляващи предмет на поръчката и график на работната ръка.
Участникът е предложил организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката и начина на изпълнение на строителството, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. За всеки отделен вид строителни работи е дефинирано  необходимото техническо оборудване, като е посочено и разпределението му по всички видове строителни работи;

2. Посочени са видовете строителни работи, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, технологично време за изчакване между отделните видове работи, изцяло съобразени с технологичните норми.

3. Посочени са мерки за управление и преодоляване на всеки един от посочените основни рискове при изпълнение на поръчката, а именно: 

- изоставане от графика при текущо изпълнение на дейностите;

- затруднения за обслужване дейността на учащите се в учебната сграда и полагане на нормални условия на труд от работещите в сградата; 
- забавяне в доставките на материали и изделия.

4. Посочени са и други организационни мерки, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
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Чрез под-показателят ТО2 „Срок за изпълнение на обществената поръчка” се оценява срокът за изпълнение на обществената поръчка. Участниците следва да пристъпят твърде отговорно и прецизно към този елемент. Ако дадения от участника срок за изпълнение не съответства на разполагаемия ресурс на участника, описани в техническото предложение, или не съответства на технологическите срокове в строителството, участникът ще бъде декласиран  и отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.  

ТО2= Срок за изпълнение на строителството. Най-краткият срок за изпълнение носи на участника  30 точки. 

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

ТО2=
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Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

„Най-малък срок” е най-краткия срок, офериран от участник, допуснат до оценка на техническо предложение.

„Срок на участника” е оферираният от оценявания участник срок за изпълнение на обществената поръчка.

ІІ. Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната формула:

       ФОmin
ФОN = –––––––––––– х 100,

                                                 ФОP
където:

ФОN е финансовата оценка на предложението на участника N;

ФОmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС);

ФОP е предложената от участника цена (в лева, без ДДС).

Максималната стойност на ФОN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

ІІІ. Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КОN = ТОN х 0,60 + ФОN х 0,40
Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

Максималната стойност на КОN е 100 точки.

Раздел VI

Разглеждане и оценка на получените оферти

Разглеждането и оценката на получените оферти ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя.

Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. 

Комисията отстранява от участие в обществената поръчка участник, 

- за когото е установено, че са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия в обявата и приложенията към обявата, на основание чл.107, т. 2, „а” от ЗОП;

- участници, които са свързани лица, на основание чл. 107, т. 4 ЗОП. 

- който не отговаря на поставените критерии за подбор. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, съгласно посоченият в обявата за събиране на оферти критерий за оценка - "оптимално съотношение качество/цена". Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.
Раздел VII 
Указания към определения за изпълнител
Определеният за изпълнител,  при подписване на договора представя :
1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

● парична сума, или  

● банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора, или  

● Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

2. Документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

3. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

3.1. Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

3.2. В застраховката следва да е посочено пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и Изпълнителя.

3.3.Застрахователната премия да е платена изцяло.

3.4. Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

3.5. Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетениие на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.
Раздел VIII
Проект на договор

ДОГОВОР

№................/…………………..
Днес...................2016 г., в гр. Златоград между

ОБЩИНА Златоград, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград - 4980, ул. „Стефан Стамболов“ № 1, ЕИК 000614938, представлявана от Мирослав Митков Янчев –кмет на Община Златоград и Силвия Сашова Щърбова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………………………, със седалище и адрес на управление ………………………………………………….., ЕИК ……………………………………., представлявано от ……………………………………………….., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

и на основание чл. 112, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното:

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу заплащане на възнаграждение поръчка с предмет „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”, съгласно Техническата спецификация и офертата на Изпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши работите по ал. 1 в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях.

(3) С подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на договора и всички приложения, изразява съгласие с тях и се задължава да изпълнява всички произтичащи от договора задължения.

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение на строителните дейности е .................. календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта, като сроковете за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, са съгласно линейния график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 3. (1)  Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на ……………………….  лева (словом: ……………………..) без ДДС, ……………….. лева (словом: ……………………………..) с ДДС, при единични цени на видовете строителни работи, формирани при следните показатели:

- средна часова ставка – …… лв. /час;

- допълнителни разходи за труд - ….. %;

- допълнителни разходи за механизация - … %;

- доставно – складови разходи – … %;

- печалба – …. %.

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определената по-горе цена по ал. 1. 

(3) Цените на отделните строително ремонтни и монтажни работи включват стойността на всички влагани материали, доставно-складови, трудови разходи, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорените цени на видовете работи по количествено-стойностната сметка няма да бъдат променяни за целия период на изпълнение на СРМР. 

(5) Единичните цени за изпълнение на строително ремонтните и монтажни работи, посочени в количествено-стойностната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на промяна и са формирани съгласно Анализите на единичните цени, приложение към Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

Чл. 4. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на действително изпълнени работи, до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол за извършени СРМР и след представяне на оригинални фактури.
Чл. 5.  (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите изпълнените от тях работи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и подизпълнителя.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на договора;

2. Да проверява изпълнението на предмета на договора, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като има право да дава задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ указания;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него.

2. Да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка. 
3. Да определи свой представител (инвеститорски контрол), който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора;

4. Да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи договорената в чл.3, ал.1 цена при изпълнение на условията и в сроковете, предвидени в договора;

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. Да предоставя исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора в срок не по-късно от 3 работни дни от датата на искането;

3. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора и да изпълнява указанията му, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от възложените работи;

4. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

5. Да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

6. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

7. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен съответния акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. Да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в установените за това срокове и при спазване на реда, посочен по-долу в настоящия договор;

9. Да съблюдава БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване:
9.1. Ако не е направено описание в тръжната документация, тогава работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски стандарт.

9.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ желае да предостави материали или да извърши действия в съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид, заедно с издържан превод на български език.

9.3. Всички строителни материали /продукти/, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти” – НСИОССП, приета с ПМС No325 от 06. 12. 2006 г., което се удостоверява с един или повече от следните документи: 


а) Декларация за съответствие от производителя или неговия упълномощен представител; 


б) Сертификати за качество на вложените за изпълнение на обществената поръчка строителни продукти; 


в) Декларации за произход и качество на влаганите материали; 


г) Протокол от първоначално изпитване на готов продукт;


д) Декларации за гаранционни срокове на вложените материали

10. Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на всички работи на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. Да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

12. Да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.
13. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното решаване.

15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението на настоящия договор, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

16. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.10. (1) Гаранционен срок във връзка с извършените по предмета на договора строително ремонтни и монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти е: ………………………………………………………

 (2). Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на Разрешение за ползване на съответния обект – предмет на изпълнение по поръчката. 

(3). Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по ал.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение. 

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения  съгласно ал. 4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

(6). В случай, че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си за отстраняване на дефектите в срока по ал.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги отстрани за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(7). Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя в размер на 3 (три) % от стойността по чл.3, ал. 1. Паричната гаранция се внася по банкова сметка на Община Златоград сметката на Община Златоград в „Интернешънъл Асет Банк” АД, BIC: IABGBGSF, IBAN: BG32IABG74913300772101.
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 2, ал.2. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 2, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно ал.1. 

(3). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно ал.1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията по чл.11, когато: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си по договора; изпълнението му е некачествено и не отговаря на уговореното и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; когато прекъсне или забави изпълнението на договора с повече от двадесет дни, след договорените срокове.

VІІІ. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

Чл.14. Изпълнителят дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при смърт, загуба, щети или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, възникнали при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.15. Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

ІХ. САНКЦИИ

Чл.16 При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

Чл.17. При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% (едно на сто) от общата цена по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет на сто) от стойността на договора. Неустойката се удържа от последната «Сметка за изплащане на СМР».

Чл.18. (1) При виновно некачествено или неточно извършване на дейности и/или отклонение от одобрения инвестиционен проект, освен задължението за отстраняване на дефектите или изпълнение, съгласно уговореното, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 30% (тридесет на сто) от стойността на некачествено или неточно извършените дейности.

(2) Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката.

(3) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СРМР не бъдат отстранени в договорения срок,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по ал.1 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

(4) Неустойките по предходните алинеи се удържат от гаранцията по чл. 11 от настоящия договор.

Чл.19. Ако недостатъците, констатирани в гаранционните срокове не бъдат отстранени в договорения между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в удвоения размер на разноските за тяхното отстраняване.

Чл.20. Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.21. Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при виновно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя по договора, при условията на Закона за задълженията и договорите.

Чл.22. В случаите по чл.21, т.1. и т.2  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

Чл.23. (1) Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 20 (двадесет) дни или няма да я извърши по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършената до момента работа. 

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може едностранно да прекрати настоящия Договор чрез писмено предизвестие от 14 (четиринадесет) календарни дни, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност или по отношение на него бъде открито производство по ликвидация. 

ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 24. (1) Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на §2, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.
(2) Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила, следва в 3 (три) дневен срок след установяването им, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство или непреодолимата сила спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. 
(3) В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство или непреодолима сила да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила.
(5) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство или непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство;
(6) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му;
Чл. 25. Непреодолимата сила по смисъла на този договор е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, независимо от волята на страните, което води до невъзможност на изпълнението при договорените условия.

XIІ. ПОДСЪДНОСТ

Чл.26. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

Чл.27. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.
ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

Чл.29. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. 

Чл.30. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

Чл.31. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

Чл.32. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.

Чл.33. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в четири еднообразни екземпляра – три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения: 

1. Техническа спецификация;

2. Техническото предложение; 
3. Ценовото предложение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
                                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                                                                          

ОБЩИНАЗЛАТОГРАД                                                     ………………………………………….

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ                                                             ………………………………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД                                     ……………………………………..

                                                  (……………….…)                                       (..........................)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

СИЛВИЯ ЩЪРБОВА                                                   

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:                                                                                                                                              

                                     (…………………………..)

Съгласувал:

Асен Черешаров        ………………………

Юрисконсулт, той и публичен изпълнител
Раздел IX
ОБРАЗЦИ
Образец
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
	Административни сведения

	Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

Седалище:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 –  пощенски код, населено място:

 

 –  ул./бул. №, блок №,

вход, етаж:

Телефон

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН,

лична карта №, адрес

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична

карта №, адрес

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №.. 

Адрес

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……..................................

2. ……..................................

Данни за банковата сметка,

Обслужваща банка:…………………………………………………

IBAN.................................................................

BIC..................................................................

Титуляр на сметката:.

......................................

 



	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



	1. С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие във възлагането на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта на договор и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители, предложените от нас цени, ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка.
4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители, поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя и действащото законодателство.

5. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от договорената стойност без ДДС. 
6. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1
(описват се);
2
(описват се);
(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид и дял на тяхното участие, както и обхват на дейностите, които ще извършва).

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме, че при подписването на договора:

- ще изпълним задължението си по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 

- ще представим определената гаранция за изпълнение на договора

       Забележка: 1. При положение, че избраната форма е парична сума, същата трябва да е внесена по набирателната сметка на Община Златоград:

БАНКА „Интернешънъл Асет Банк” АД, 

BIC: IABGBGSF
IBAN: BG32IABG74913300772101

         2. При положение, че избраната форма е банкова гаранция/застраховка, същата следва да е в полза на Възложителя, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. 
Към настоящата оферта прилагаме следните документи:
1. Техническо предложение;

2. Ценово предложение;

3. Декларация за участието на подизпълнител;

4. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива);

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП;

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП;
7. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение;
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП;

9. Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник;
10. Деклариция за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

11. Удостоверение за вписване в Камарата на строителите в България-заверено копие;

12. Застраховка „Професионална отговорност при строителството“ -заверено копие;



	


Дата:.......................г.                                                              Подпис и печат: .....................................

                                                                 (представляващ по регистрация или упълномощено лице)
Образец 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
От……………………………………………………………………………………………….........
                                                           /наименование на участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”, приемам да изпълня поръчката при следните условия:

1. Поръчката с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград” сме готови да изпълним в срок от ........... календарни дни (словом: ...........................................) считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възложителя за започване изпълнението на обекта
Указание: Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в календарни дни за приключване на пълния обем дейности, съгласно техническата спецификация и количествената сметка, съобразно разработения от участника Линеен график за изпълнението на всички дейности. Предложеният срок за изпълнение на поръчката се представя като цяло число. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е констатирано несъответствие с  представените графици и другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.
2. Предлагам следният гаранционен срок за изпълнените строителни и монтажни работи на строителния обект, а именно:

..........................години (словом: ..................................................)
Указание: Участниците задължително изработват предложенията си при съблюдаване на изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. Всеки участник следва да предложи гаранционен срок, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражения и строителни обекти, като предложените от участника гаранционни срокове не могат да бъдат с продължителност повече от съответния нормативно установен гаранционен срок, умножен по две. Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Приложение: 1. Описание на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката и организация на персонала;

                            2. График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката.
Подпис:

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Длъжност 
	__________________________

	Наименование на участника
	__________________________


Печат

Образец 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП

Уважаеми дами и господа, 


След запознаване с обявата и съпътстващите я документи за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”, предлагаме да изпълним поръчката в съответствие със следните  условия:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

Ще изпълним предмета на поръчката за цена в общ размер на:  

……………..............  (словом...................................................................лева) без включен ДДС

или 

............................  (словом..............................................................................лева) с включен ДДС

Предлаганата цена се доказва с приложената Количествено-стойностна сметка и Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

При формиране на единичните цени за отделните видове СРМР сме използвали следните ценови показатели, както следва:

· средна часова ставка - ….  лева/час; 

· допълнителни разходи за труд - ... %; 

· допълнителни разходи за механизация - ... %; 

· доставно-складови разходи - .. .%;

· печалба - ... %.

ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията на обществената поръчка, техническа спецификация и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Приемаме начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Приложение: 

1. Количествено-стойностна сметка;

2. Анализи за образуване на единичните цени за всяка една позиция и дейност.

Дата: …………… 2016 г. 




Подпис и печат: 

Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието на подизпълнител

по чл. 66 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът .........................................................................................................
(посочете фирмата на участника), 

когото представлявам:

1. При изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:...................................................................,

                                   (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(посочете дружеството което представлявате), във връзка с обществена с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”,
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Ние, ........................................................................., сме съгласни да участваме 

                     (посочете лицето, което представлявате)
като подизпълнител на ........................................................................................... 



             (посочете участника, чийто подизпълнител сте)

при изпълнение на горепосочената поръчка.  


1. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура. 

2. Заявяваме, че отговаряме на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняваме.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
..........................2016 г.



Декларатор:​.......................................

(дата на подписване)






(подпис и печат)
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”,
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /невярното се зачертава/, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм /невярното се зачертава/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 от ППЗОП.

Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от

ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Представлявания от мен участник:
· няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или

· има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

                                                         (невярното се зачертава)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

3. Представлявания от мен участник:

· не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

· е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
	Образец  

Списък на обектите с изпълнено строителство
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”, заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на офертата представлявания от мен участник е изпълнил  следното строителство, идентичено или сходно с предмета на поръчката.

	

	№ по ред
	Обект и местонахождение

(кратко описание на изпълнените СМР)
	Възложител
	Дата на приключване изпълнението на строителството
	Вид на строителството
	Обектът е въведен в експлоатация ДА/НЕ
	Стойност 

на поръчката

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

1. ………………………………………

2. ……………………………..………. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закон за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
В представената от мен оферта информацията от стр………. до стр…….. от част „………………….“ да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна, с оглед на което не бихме желали същата да бъде разкривана от възложителя.
*Участниците не могат да се позовават на конфиденционалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник 
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
Образец 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
Долуподписаният /-ната/ ………………………………………………………….., ЕГН.............................с лична карта № …………………………, изд. на …………………….. от ………………….., в качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………..........................(наименованието на участника), ЕИК.........................................................................................................

със седалище и адрес на управление..........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи в сградата на СОУ „Антим I”, гр. Златоград, общ. Златоград”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съм запознат с проекта на договора за възлагане на горепосочената обществена поръчка, в това число с Техническите спецификации и всички документи съставляващи неразделна част от договора, приемам ги без възражения и ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договор в законно установения срок и ще изпълня обекта на обществената поръчка, съгласно Договора и Техническите спецификации.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

             ……………………г.

                    Декларатор: ……………………….

          (дата на подписване)   





(подпис и печат)
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